| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΝΑΔΑ Β6 | Αθήνα, 2-6-2014 |
| --- | --- |
|  | Α. Π. : 11292 |
|  | προς: |
| Ταχ. Δ/νση :Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ. :104 41 Αθήνα Πληροφορίες :Γ Κατσούπης τηλ :210 5275257 fax :210 527 5268 e- mail :gkatsoupis@mou.gr |  |

Θέμα: Οδηγίες πληρωμής έργων τα οποία υλοποιούνται με την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

- Εισαγωγή

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων του Άξονα 4 τα οποία υλοποιούνται με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Ορισμοί:

ΟΤΔ: Ομάδα Τοπικής Δράσης.

Δικαιούχος: Οργανισμός ή εταιρεία ή φορέας του δημοσίου που έχει την ευθύνη υλοποίησης μιας πράξης.

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η κατασκευή έργου υποδομής, ή/και προμήθεια υλικών αγαθών ή/και  παροχή υπηρεσιών.

- Ενέργειες Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος με το αίτημα πληρωμής για τα έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις του Μέτρου 41 του Άξονα 4, υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά στις ΟΤΔ (ανάλογα με την φύση του έργου: υποδομής – προμήθειας – υπηρεσίας):

- Αίτημα πληρωμής (Πρωτότυπο έγγραφο).

Ο Δικαιούχος (αφορά μόνο ΟΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 8 της ΚΥΑ 24958/2013, δύναται να υποβάλει αίτημα πληρωμής στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό πληρωμής και ότι η πληρωμή του ποσού θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου με σαφή αναφορά του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του αναδόχου.

- Απόφαση ορισμού επιβλέποντα.

- Εντολή πληρωμής υπογεγραμμένη από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από:

- Λογαριασμό εκτελεσθεισών εργασιών

- Αναλυτική Επιμέτρηση.

- Συνοπτική Επιμέτρηση

(υπογεγραμμένα από την Τεχνική Υπηρεσία),

- Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου – Δικαιούχου (πρωτότυπη) σε περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί.

- Πίνακα προθεσμιών έργου (εφόσον έχει δοθεί παράταση εργασιών πρέπει να προσκομιστεί η αντίστοιχη απόφαση του ΔΣ και η τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου).

- Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών.

- Απόφαση ΔΣ έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την αντίστοιχη Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου (όταν απαιτείται).

- Αντίγραφο των εγγυητικών και Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μείωσης εγγυήσεων συνοδευόμενη από τον ειδικό απολογισμό εργασιών (αν απαιτείται).

- Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, Τελική Επιμέτρηση.

- Πρωτόκολλο Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής καθώς και οι αντίστοιχες Αποφάσεις έγκρισης από το ΔΣ.

- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης πίστωσης (Σε περίπτωση εξοφλημένου τιμολογίου) ή Απόφαση αποδοχής πίστωσης (Σε περίπτωση πληρωμής του αναδόχου από την ΟΤΔ).

- Φορολογική Ενημερότητα Δικαιούχου.

- Ασφαλιστική Ενημερότητα Δικαιούχου.

- Φορολογική Ενημερότητα Αναδόχου.

- Ασφαλιστική Ενημερότητα Αναδόχου.

- Τιμολόγιο αναδόχου.

(Σε περίπτωση εξοφλημένου τιμολογίου και τα αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησης).

- Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων (Πρωτότυπο έγγραφο).

- Αποδεικτικά πληρωμής των προβλεπόμενων από την νομοθεσία κρατήσεων του αναδόχου.

- Βεβαίωση για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις (1η πληρωμή). (Σε περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί- πρωτότυπη).

- Φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων (1η πληρωμή).

- Εξοφλημένα τιμολόγια και αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης των δημοσιεύσεων (1η πληρωμή).

- Υπεύθυνη δήλωση ορισμού νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου (αν απαιτείται).

- Η ΟΤΔ δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία για την υλοποίηση των Δημοσίων Έργων όπως ισχύσει κάθε φορά, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πιστοποίηση.

- Ενέργειες ΟΤΔ

Το αίτημα πληρωμής του Δικαιούχου αντιμετωπίζεται από την ΟΤΔ με την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/2010, έτσι όπως κάθε φορά ισχύει για τα έργα του Μέτρου 41.

Η ΟΤΔ δύναται, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ και  το αιτηθεί, να καταβάλει το εγκεκριμένο ποσό κατευθείαν στο λογαριασμό του Αναδόχου που εκτελεί το έργο.

Σε περίπτωση πληρωμής του Αναδόχου από την ΟΤΔ (αφορά μόνο ΟΤΑ), ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον δικαιούχο την σχετική απόδειξη είσπραξης στο όνομα του δικαιούχου. Ο δικαιούχος ενημερώνει σχετικά την ΟΤΔ.

Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος μετά την πληρωμή υποχρεούνται να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο είσπραξης του συγκεκριμένου ποσού και να το διαβιβάσει άμεσα στην ΟΤΔ.

Η ΟΤΔ συμπληρώνει το συνημμένο Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών και τους Πίνακες 1 και 2. Επισυνάπτονται συμπληρωμένα παραδείγματα.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Δημήτρης Ιατρίδης